安徽省中医药数字版图需求要点

1. 功能设计说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 管理版 | 公众版 | 注意事项 |
| 1 | 显示全省中医院数量 | √ | √ |  |
| 2 | 显示某市中医院数量 | √ | √ |  |
| 3 | 医院等级 | √ | √ | 医疗机构执业许可证号、审批机关 |
| 4 | 主院区地址 | √ | √ | 标识分院区地址 |
| 5 | 院区全景照片 | √ | √ |  |
| 6 | 医院简介 | √ | √ | 开放床位数、医院绩效全省全国排名等。**四名工程之“名院”** |
| 7 | 名科信息 | √ | √ | [国家临床重点专科](https://gzb.azyfy.com/list/13.html)、[国家局重点专科](https://gzb.azyfy.com/list/14.html)、[省重点专科](https://gzb.azyfy.com/list/15.html)、市重点专科。**四名工程之“名科”** |
| 8 | 名医信息 | √ | √ | 江淮名医、国家省级市级名医、学术带头人等。**四名工程之“名医”** |
| 9 | 本院制剂 | √ | √ | **四名工程之“名药”** |
| 10 | 导航预约服务 |  | √ | 导航服务、预约挂号 |
| 11 | 便民服务 |  | √ | 互联网+服务、药学服务等特色服务 |
| 12 | 统计分析功能 | √ |  |  |

1. 功能设计要点
2. 基础信息维护（经纬度、医院级别、医疗机构执业许可证号、审批机关等）
3. 动态信息维护（尽可能结构化数据，方便统计分析）
4. 开放给各医院并设置审核权限，审核权限按级别发放
5. 医院信息维护（非结构化信息）
6. 开放床位数、绩效排名信息维护（结构化信息）
7. 名科信息维护
8. 名医信息维护
9. 名药信息维护
10. 医院照片上传维护
11. 便民服务信息维护
12. 其他中医医疗机构信息维护
13. 信息加密与安全防护
14. 图形界面的地图展示
15. 工期要求
16. 2023年12月10日提交初版
17. 2023年12月20日提交完善版
18. 2023年12月31日正式上线
19. 三年免费维保期
20. 其他要求
21. 系统上线后，提交包括但不限于源代码、数据结构等技术资料无偿交付招标方，且不需要支付额外费用即可由招标方自行推进后续开发运维。
22. 负责用户的操作指导
23. 评分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 60分 | 投标报价得分计算方式：有效投标报价等于评标基准价得满分 60 分。 投标人有效投标报价每高于基准价的 1%扣 0.3 分，每低于基准价的 1% 扣 0.2 分，以此类推，最多扣 10 分。不足评标基准价 1％的，按照插入法计算得分。中间价为评标基准价。 |
| 案例分 | 20分 | 2020年1月1日以后，含有地图展示类建设内容项目的（附项目建设合同和成果展示视频为一个有效案例），一个案例5分，总共20分。 |
| 建设方案 | 20分 | 由招标方评审小组，根据建设方案打分。 |