广播与对讲系统项目

建设要求：

（1）将现有的广播系统（模拟信号）全部更换为数字信号的产品，覆盖范围为华佗楼1-3楼，系统需实现背景音乐（能够自由分区、定时播放）、业务广播、紧急广播等功能。

（2）该项目需要分为2个阶段实施分别验收和支付货款。第一阶段为2-3楼，建设周期从中标后就开始，6个月内应完工；第二阶段为1楼，建设周期从一楼体检中心搬走后，基建、基础设施、弱电设施等等改造项目竣工交付后开始，6个月内应完工。